ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку сайта-интернет магазина

ООО «КамФас» / kamfas.ru
Тротуарная плитка, брусчатка, облицовочный камень

Заказчик: ООО «КамФас» / ИП Крапивина Е.В.
Исполнитель: ________________________________
Дата составления: ___________________________
Версия ТЗ: 1.0

# СОДЕРЖАНИЕ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.  Общие сведения о проекте

2.  Технический стек и хостинг

3.  Структура сайта

4.  Каталог товаров

5.  Личный кабинет клиента

6.  Калькулятор количества плитки

7.  Корзина и оформление заказа

8.  Защита от ботов

9.  Защита от копирования контента

10.  Защита от парсинга

11.  Идентификация посетителей (сбор лидов)

12.  Административная панель

13.  SEO-требования

14.  Интеграции

15.  Производительность

16.  Этапы разработки и приёмка

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.1 Описание проекта

Разработка нового сайта для производителя тротуарной плитки и брусчатки ООО «КамФас» (г. Пермь). Сайт должен заменить текущий kamfas.ru и функционировать как полноценный интернет-магазин с личным кабинетом клиента, онлайн-расчётом количества плитки, комплексной системой безопасности и инструментами захвата лидов.

## 1.2 Цели проекта

Увеличить конверсию посетителей в заявки и заказы

Автоматизировать расчёт стоимости и количества материалов для клиента

Обеспечить клиентский сервис через личный кабинет

Защитить контент, цены и базу клиентов от конкурентов и парсеров

Сформировать базу для ретаргетинга и повторных продаж

## 1.3 Аудитория сайта

| Сегмент | Описание | Что важно |
| --- | --- | --- |
| B2C — Частные лица | Владельцы участков, дач, загородных домов | Калькулятор, фото, цены, быстрый заказ |
| B2B — Малый бизнес | Строители, прорабы, частные укладчики | Оптовые цены, документы, ЛК с историей |
| B2B — Компании | Застройщики, ландшафтные компании | Дилерские условия, счета, договоры |

## 1.4 Текущие проблемы сайта (kamfas.ru)

| Проблема | Критичность |
| --- | --- |
| Цены не отображаются (₧/м² без значения) | КРИТИЧНО |
| Нет H1 на главной, нет meta description | КРИТИЧНО |
| Нет личного кабинета клиента | ВЫСОКАЯ |
| Нет калькулятора плитки | ВЫСОКАЯ |
| Нет онлайн-чата и ИИ-агента | ВЫСОКАЯ |
| Нет портфолио/кейсов, нет отзывов | ВЫСОКАЯ |
| Нет защиты от ботов и парсинга | ВЫСОКАЯ |
| Google Analytics UA (не работает с 2023) | СРЕДНЯЯ |
| SVG-иконки соцсетей сломаны | СРЕДНЯЯ |
| Страница доставки почти пустая | СРЕДНЯЯ |

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕК И ХОСТИНГ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.1 Рекомендуемый стек

| Компонент | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Backend (CMS) | 1С-Битрикс «Малый бизнес» или «Стандарт» | Нативная интеграция с 1С, мощный каталог, ЛК из коробки |
| Альтернатива Backend | Laravel (PHP) + Vue.js / Next.js | Гибкость, скорость, современный стек, нет лицензионных платежей |
| База данных | MySQL 8+ или PostgreSQL | Надёжность, масштабируемость |
| Поиск по каталогу | Elasticsearch / MeiliSearch | Быстрый и умный поиск по товарам |
| Кэширование | Redis | Скорость страниц, кэш сессий ЛК |
| Хранение файлов | S3-совместимое (Яндекс.Облако) | Надёжность, CDN для картинок |
| CDN | Яндекс CDN или Cloudflare | Скорость загрузки по России |
| Очереди задач | RabbitMQ / Redis Queue | Фоновые задачи: email, уведомления |

## 2.2 Хостинг

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип | VPS / выделенный сервер (не shared-хостинг) |
| Расположение серверов | Россия (обязательно по 152-ФЗ — ПД граждан РФ) |
| RAM | Минимум 4 ГБ, рекомендуется 8 ГБ |
| CPU | Минимум 2 vCPU, рекомендуется 4 vCPU |
| SSD | Минимум 50 ГБ SSD |
| Провайдер | Яндекс.Облако / Selectel / Timeweb Cloud |
| SSL | Let's Encrypt или коммерческий (wildcard если субдомены) |
| Резервное копирование | Ежедневный бэкап, хранение 30 дней, в отдельном хранилище |
| Uptime SLA | Не менее 99.9% |

# 3. СТРУКТУРА САЙТА

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 3.1 Карта сайта

| Страница | URL |
| --- | --- |
| Главная | / |
| Каталог | /catalog/ |
| → Тротуарная плитка | /catalog/trotuarnaya-plitka/ |
| → Брусчатка | /catalog/bruschatka/ |
| → Бордюрный камень | /catalog/bordyurnyy-kamen/ |
| → Облицовочный камень | /catalog/oblitsovochnyy-kamen/ |
| → Декоративные элементы | /catalog/dekorativnye-elementy/ |
| → Блоки | /catalog/bloki/ |
| Карточка товара | /catalog/{category}/{slug}/ |
| Калькулятор | /calculator/ |
| Наши работы (Портфолио) | /portfolio/ |
| Услуги укладки | /ukladka/ |
| О компании | /about/ |
| Доставка и оплата | /delivery/ |
| Гарантии | /garantii/ |
| Вопросы и ответы | /faq/ |
| Сотрудничество (Дилерам) | /cooperation/ |
| Блог / Статьи | /blog/ |
| Акции | /sales/ |
| Контакты | /contacts/ |
| Личный кабинет | /account/ |
| → Мои заказы | /account/orders/ |
| → Мои расчёты | /account/calculations/ |
| → Избранное | /account/favorites/ |
| → Профиль | /account/profile/ |
| → Документы | /account/documents/ |
| Корзина | /cart/ |
| Оформление заказа | /checkout/ |
| Поиск | /search/ |
| 404 страница | /404/ |

## 3.2 Главная страница — блоки

| Блок | Содержание |
| --- | --- |
| Шапка (Header) | Логотип, телефон (кликабельный), WhatsApp/Telegram, меню, поиск, корзина, кнопка ЛК |
| Главный баннер | Слайдер с оффером, кнопка «Рассчитать количество» и «Смотреть каталог» |
| Быстрые категории | Иконки категорий каталога с фото |
| Преимущества | Иконки: производитель с 2002, ГОСТ, доставка, гарантия 20 лет |
| Хиты продаж / Новинки | Карусель товаров с ценами |
| Калькулятор (мини) | Блок-приглашение с переходом на страницу калькулятора |
| Наши работы | Галерея 6–9 фото выполненных объектов |
| Цифры компании | Анимированные счётчики: 22 года, 5000+ объектов, 10 точек продаж |
| Отзывы клиентов | Карусель отзывов с фото и рейтингом |
| Статьи / Блог | Последние 3 статьи |
| Акции | Текущие акции и спецпредложения |
| ИИ-агент / Чат | Виджет чата — всплывает через 30 сек или при скролле 50% |
| Footer | Навигация, контакты, соцсети, реквизиты, политика конфиденциальности |

# 4. КАТАЛОГ ТОВАРОВ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 4.1 Страница категории

Хлебные крошки (breadcrumbs)

H1 с названием категории

Описание категории (SEO-текст, сворачиваемый)

Фильтры: по цене, цвету, размеру, толщине, типу поверхности, наличию на складе

Сортировка: по популярности, цене (↑↓), новизне, названию

Переключатель вида: сетка / список

Пагинация + кнопка «Показать ещё»

Количество найденных товаров

Сравнение товаров (добавить в сравнение)

## 4.2 Карточка товара

Галерея фото с зумом (минимум 5 фото на товар, включая фото в интерьере/ландшафте)

H1 с названием товара

Артикул / SKU

Цена за м² (обязательно отображается, не скрыта)

Цена за штуку и за поддон (опционально)

Наличие на складе: «В наличии / Под заказ / Нет в наличии»

Выбор цвета: визуальные свотчи (серый, бежевый, жёлтый, зелёный, красный, коричневый, гранит, мрамор, янтарь)

Технические характеристики: размер, толщина, вес м², количество шт/м²

Кнопка «Добавить в корзину»

Кнопка «Заказать в 1 клик» (форма с телефоном)

Кнопка «Добавить в избранное» (для ЛК)

Кнопка «Добавить к сравнению»

Мини-калькулятор на карточке: ввести м² → получить количество штук и сумму

Вкладки: Описание / Характеристики / Доставка / Отзывы

Блок отзывов с рейтингом (звёзды), фото в отзывах, верификация через телефон/email

Сопутствующие товары: «С этим товаром берут...»

Похожие товары

Кнопка «Поделиться» (ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, скопировать ссылку)

## 4.3 Поиск

Умный поиск: мгновенные результаты при вводе (autocomplete)

Поиск по названию, артикулу, размеру

Исправление опечаток (fuzzy search)

Популярные запросы под строкой поиска

Если ничего не найдено — показать «Похожее» и форму «Не нашли? Напишите нам»

# 5. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5.1 Регистрация и авторизация

Регистрация: телефон + SMS-подтверждение (основной способ)

Регистрация через email (дополнительный)

Вход через ВКонтакте (OAuth)

Восстановление пароля через SMS или email

Двухфакторная аутентификация (опционально, для B2B-клиентов)

Запомнить устройство на 30 дней

Автоматическое создание ЛК при оформлении заказа

## 5.2 Разделы личного кабинета

### 5.2.1 Мои заказы

Список всех заказов с датами, статусами, суммами

Детали каждого заказа: состав, адрес доставки, трек-номер

Статусы заказа: Новый → Подтверждён → В производстве → Готов → Доставляется → Выполнен

Push/SMS-уведомления при смене статуса

Повторить заказ (добавить всё из прошлого заказа в корзину)

Скачать документы: счёт, накладная, акт (PDF)

Оценить заказ и оставить отзыв после выполнения

### 5.2.2 Мои расчёты (калькулятор)

Сохранённые расчёты из калькулятора с датами

Название расчёта (задаёт клиент)

Состав: тип плитки, площадь, количество, цвет, стоимость

Кнопка «Добавить расчёт в корзину»

Кнопка «Поделиться расчётом» (ссылка для менеджера)

История изменений расчёта

### 5.2.3 Избранное

Товары добавленные в избранное (без регистрации — до 30 дней в cookie)

Уведомление если товар из избранного появился в наличии или снизилась цена

### 5.2.4 Адресная книга

Несколько адресов доставки (дача, дом, объект)

Быстрый выбор адреса при оформлении заказа

### 5.2.5 Профиль

ФИО, телефон (верифицированный), email

Тип клиента: физлицо / ИП / ООО

Для юрлиц: реквизиты для автозаполнения документов

Управление уведомлениями (SMS, email, push)

### 5.2.6 Документы (для B2B)

Скачать закрывающие документы по каждому заказу

Договор (шаблон с реквизитами клиента)

Акты сверки

Доверенности

### 5.2.7 Бонусы и скидки

Баланс бонусных баллов (если предусмотрена программа лояльности)

История начислений и списаний

Персональные скидки от менеджера

Промокоды

# 6. КАЛЬКУЛЯТОР КОЛИЧЕСТВА ПЛИТКИ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 6.1 Назначение

Инструмент для самостоятельного расчёта клиентом: сколько плитки нужно купить для его площадки, дорожки или территории — с учётом формы участка, отходов при укладке, бордюров и стоимости.

## 6.2 Режимы калькулятора

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| Простой прямоугольник | Ввести длину × ширину → результат |
| Составная фигура | Несколько прямоугольников, их площади суммируются |
| Произвольная форма | Нарисовать на интерактивной карте (SVG-холст) — продвинутый режим |
| Дорожка | Ввести длину и ширину дорожки |

## 6.3 Параметры расчёта

Площадь укладки (м²) — вводится вручную или рассчитывается из размеров

Выбор типа плитки из каталога (с фото и ценой)

Выбор цвета

Процент отходов: стандартный +10%, угловая укладка +15%, диагональ +20% (автоматически при выборе рисунка укладки)

Рисунок укладки: прямой / диагональный / «плетёнка» / «ёлочка» — влияет на отходы

Добавить бордюрный камень: ввести периметр → расчёт бордюров

Добавить подстилающий слой (песок, щебень): автоматически по площади

Доставка: выбрать адрес или район → ориентировочная стоимость

## 6.4 Результат расчёта

Количество плитки: м² / штук / поддонов

Количество бордюров (если добавлены)

Стоимость плитки

Стоимость бордюров

Ориентировочная стоимость доставки

Итого: общая сумма

Кнопка «Добавить в корзину» (все позиции разом)

Кнопка «Сохранить расчёт» (в ЛК)

Кнопка «Отправить расчёт менеджеру» (форма с телефоном)

Кнопка «Скачать расчёт в PDF»

Кнопка «Поделиться ссылкой на расчёт»

## 6.5 Технические требования

Расчёт в реальном времени — без перезагрузки страницы (JavaScript)

Формулы расчёта хранятся на сервере — клиент не может подменить (антифрод)

Цены подтягиваются из актуального каталога в реальном времени

Мобильная версия: удобный ввод с тач-экрана

Калькулятор доступен без регистрации; сохранение — после авторизации

# 7. КОРЗИНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 7.1 Корзина

Мини-корзина в шапке (выпадающая, без перехода на отдельную страницу)

Страница корзины: список товаров, фото, название, цвет, количество, цена, сумма

Изменение количества прямо в корзине

Удаление товара из корзины

Промокод / купон

Итоговая сумма с разбивкой: товары + доставка

Сохранение корзины для авторизованных пользователей (не теряется при закрытии)

Для неавторизованных — хранить в localStorage 7 дней

## 7.2 Оформление заказа (Checkout)

Шаг 1 — Контактные данные: имя, телефон, email

Шаг 2 — Доставка: самовывоз (выбрать точку) или доставка (адрес + расчёт стоимости)

Шаг 3 — Оплата: онлайн-оплата / наличными при получении / безналичный расчёт для юрлиц

Шаг 4 — Подтверждение: проверить состав, адрес, сумму

Регистрация/вход в процессе оформления (не обязательная)

Комментарий к заказу

Согласие на обработку персональных данных (чекбокс, обязателен)

SMS/email-подтверждение заказа

## 7.3 Способы оплаты

| Способ | Провайдер | B2C | B2B |
| --- | --- | --- | --- |
| Банковская карта онлайн | ЮKassa или Тинькофф Касса | ✓ | — |
| СБП (Система быстрых платежей) | ЮKassa | ✓ | — |
| Наличные при самовывозе/доставке | — | ✓ | — |
| Счёт для юрлица (б/н) | Генерация PDF счёта | — | ✓ |
| Рассрочка / BNPL | Тинькофф Рассрочка | ✓ | — |

# 8. ЗАЩИТА ОТ БОТОВ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 8.1 Уровни защиты

| Уровень | Инструмент | Где применяется | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| WAF + DDoS | Cloudflare (бесплатный или Pro) | Весь сайт | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| CAPTCHA невидимая | Яндекс SmartCaptcha v2 (невидимая) | Все формы отправки | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| Rate limiting | Nginx / Cloudflare Rules | Формы, API, поиск | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| Honeypot-поля | Скрытые поля в формах (CSS hidden) | Все формы | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| Device Fingerprinting | FingerprintJS или аналог | Авторизация, оформление заказа | ВАЖНО |
| Анализ поведения | BotD / Botfox | Страницы каталога, корзина | ВАЖНО |
| IP Blacklist | Автоматический бан по Cloudflare | Весь сайт | ВАЖНО |
| CSRF-токены | На всех POST-формах | Все формы | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| JWT + refresh tokens | Авторизация ЛК | Личный кабинет | ОБЯЗАТЕЛЬНО |

## 8.2 Требования к формам

Лимит отправок одной формы: не более 5 раз с одного IP за 10 минут

Блокировка подозрительных email-адресов (временные, одноразовые)

Валидация телефона по маске и проверка формата

Время заполнения формы: если < 2 секунд — считать ботом

Honeypot: скрытое поле «website» — если заполнено ботом → отклонить

# 9. ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ КОНТЕНТА

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абсолютной защиты не существует — технически грамотный человек обойдёт любую защиту. Цель — защититься от массового/автоматического копирования и обычных пользователей.

## 9.1 Защита текстов

CSS запрет выделения текста (user-select: none) на страницах каталога и карточках товаров

Отключение контекстного меню правой кнопки мыши (JS)

Блокировка горячих клавиш: Ctrl+C, Ctrl+A, Ctrl+U, Ctrl+S на страницах с ценами

Блокировка F12 / DevTools: при открытии — показывать предупреждение

Обфускация JavaScript-кода (webpack/terser обфускатор)

Описания товаров НЕ хранятся в открытом HTML — подгружаются через API с задержкой после скролла

## 9.2 Защита изображений

Водяной знак на всех фотографиях товаров (логотип kamfas.ru, полупрозрачный)

Динамические водяные знаки: на изображении отображается IP-адрес посетителя (невидимо глазу, но при анализе определяется источник утечки)

Изображения в каталоге как CSS background-image вместо тега <img> (сложнее скачать правой кнопкой)

Hotlink Protection: запрет отображения изображений с других доменов (nginx правило)

Изображения высокого разрешения доступны только авторизованным пользователям (остальным — сжатые превью 800px)

## 9.3 Защита цен

Цены НЕ хранятся в HTML-коде страницы — запрашиваются через API после загрузки страницы

API цен требует авторизации или верификации сессии (нельзя запросить без браузерного контекста)

Токен сессии обновляется каждые 30 минут

Цены в API возвращаются зашифрованными и расшифровываются JS-ключом на клиенте

## 9.4 Мониторинг кражи контента

| Инструмент | Назначение | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Copyscape API | Автоматическая проверка текстов на копирование | Еженедельно |
| Google Alerts | Мониторинг уникальных фраз из описаний товаров | Сразу при появлении |
| TinEye API | Поиск скопированных фотографий товаров | Ежемесячно |
| Яндекс.Вебмастер | Оригинальные тексты — отмечать как первоисточник | При добавлении контента |

# 10. ЗАЩИТА ОТ ПАРСИНГА

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 10.1 Технические методы

| Метод | Реализация | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| Rate limiting по IP | Не более 60 запросов в минуту с одного IP. При превышении — CAPTCHA или блок | Высокая |
| Динамический рендеринг | Цены и описания подгружаются через JS/API после загрузки страницы — не видны в статичном HTML | Высокая |
| User-Agent проверка | Блокировать запросы без стандартного User-Agent браузера | Средняя |
| Cloudflare Bot Management | Автоматически определяет и блокирует боты по поведенческим паттернам | Очень высокая |
| Honeypot-ссылки | Скрытые ссылки в HTML (visibility:hidden) — человек не кликнет, парсер пройдёт → блокировать IP | Высокая |
| Динамические CSS-классы | Названия классов меняются при каждом деплое → парсер ломается через время | Средняя |
| robots.txt + noindex API | Запретить индексацию страниц с ценами, API-эндпоинтов | Низкая (для добросовестных) |
| Требование JS | Важные данные доступны только после выполнения JS (Cloudflare Under Attack Mode) | Высокая |
| Токенизация URL | Добавлять уникальный временный токен к запросам цен, действительный 5 минут | Высокая |
| Структурные ловушки | Намеренно бессмысленные скрытые блоки — парсер собирает мусор | Средняя |

## 10.2 Мониторинг парсинга

Логировать все запросы к страницам каталога с IP, User-Agent, времени, частоты

Алерт администратору если с одного IP более 200 запросов за 10 минут

Панель в админке: подозрительные IP, список заблокированных, статистика блокировок

Автоматический бан: передавать подозрительные IP в Cloudflare Firewall через API

# 11. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ (СБОР ЛИДОВ)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ВАЖНО: Прямой сбор телефонов посетителей без их согласия — незаконен по 152-ФЗ и грозит штрафами. Ниже описаны ЛЕГАЛЬНЫЕ методы работы с анонимными посетителями.

## 11.1 Что реально возможно — легальные методы

| Метод | Как работает | Что даёт | Законность |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервис идентификации посетителей (Calltouch Лидс / Smartis / Roistat) | Сервис матчит куки/fingerprint браузера с базой телефонов из партнёрских сетей, где люди дали согласие на передачу данных | Телефон 5–25% анонимных посетителей | ✓ Законно (согласие дано у партнёра) |
| Ретаргетинг ВКонтакте / Яндекс | Пиксель собирает посетителей → показывает им рекламу в ВК и Яндексе | Догоняем ушедших рекламой | ✓ Законно |
| Exit Intent Popup | При движении мыши к закрытию — всплывает оффер: скидка / расчёт / акция | Конверсия +15–25% уходящих | ✓ Законно |
| Push-уведомления браузера | При первом визите — запрос подписки на уведомления. При согласии — можно слать акции | База подписчиков без email и телефона | ✓ Законно (явное согласие) |
| Чат-бот с захватом контакта | ИИ-агент предлагает рассчитать стоимость → в конце просит телефон | Телефон в обмен на ценность | ✓ Законно (добровольно) |
| Лид-магнит (прайс / каталог) | Скачать PDF прайс или каталог → только после ввода телефона/email | Тёплые лиды с контактами | ✓ Законно (добровольно) |

## 11.2 Требования к реализации

Установить пиксель ВКонтакте и Яндекс.Метрику — аудитории автоматически формируются

Подключить Calltouch или Smartis (тариф с идентификацией посетителей)

Exit Intent Popup: срабатывает не чаще 1 раза в 24 часа на одного посетителя

Push-уведомления: запрос не раньше чем через 30 секунд после входа на сайт

Все формы с телефоном — с чекбоксом согласия на обработку персональных данных

SMS-верификация при вводе телефона в форме (подтверждение владения номером)

## 11.3 Что НЕ делать

Следующие методы НЕЗАКОННЫ или создают репутационные риски:

Перехват буфера обмена (clipboard API) для получения скопированных данных

Покупка баз телефонов и обзвон «холодных» посетителей без их согласия

Скрытый сбор fingerprint без уведомления в политике конфиденциальности

Отправка SMS без явного согласия посетителя

## 11.4 Уведомление о cookies (Cookie Banner)

При первом посещении — баннер с информацией об использовании cookies и отслеживании

Кнопки: «Принять все» / «Настроить» / «Отклонить необязательные»

При отклонении — отключать пиксели ретаргетинга и аналитику поведения

Настройки сохраняются в localStorage на 12 месяцев

Ссылка на Политику конфиденциальности

# 12. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 12.1 Управление каталогом

Добавление / редактирование / удаление товаров

Массовое обновление цен (Excel-импорт)

Управление остатками на складе

Управление цветами и вариантами

SEO-поля для каждого товара и категории: title, description, h1, alt-теги

Управление сопутствующими товарами

## 12.2 Управление заказами

Список заказов с фильтрами по статусу, дате, менеджеру, сумме

Карточка заказа: история статусов, переписка с клиентом

Смена статуса заказа → автоматическое SMS/push клиенту

Генерация документов: счёт, накладная, акт

Экспорт заказов в Excel / 1С

## 12.3 Управление клиентами

CRM-карточка клиента: история заказов, расчётов, звонков

Ручное назначение скидки клиенту

Сегментация: новые / активные / спящие / VIP

Рассылка выбранному сегменту (WhatsApp / email / SMS)

## 12.4 Аналитика в админке

Дашборд: выручка сегодня/неделя/месяц vs предыдущий период

Воронка: посетители → добавили в корзину → оформили → оплатили

Топ товаров по выручке и количеству

Источники трафика (из Яндекс.Метрики)

Подозрительная активность: боты, парсеры (Блок 10)

Отчёт по калькулятору: какие площади считают, какие товары выбирают

## 12.5 Управление контентом

Редактор главной страницы (блоки, баннеры, акции)

Управление блогом (статьи, теги, категории)

Управление портфолио (фото объектов)

Управление отзывами (модерация перед публикацией)

Редактор страниц (доставка, гарантии, о компании и др.)

# 13. SEO-ТРЕБОВАНИЯ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 13.1 Технический SEO

| Требование | Описание |
| --- | --- |
| H1 на каждой странице | Уникальный, один на страницу, содержит ключевой запрос |
| Meta title | Уникальный, до 70 символов, на каждой странице |
| Meta description | Уникальный, 150–160 символов, на каждой странице |
| Микроразметка Schema.org | Product (товар), BreadcrumbList, Organization, LocalBusiness, Review |
| XML Sitemap | Автогенерация, обновление при изменении контента, отправка в Яндекс/Google |
| Robots.txt | Закрыть: /cart, /account, /checkout, /admin, API-эндпоинты |
| ЧПУ (человекопонятные URL) | Транслитерация, без ID в URL товаров |
| Канонические URL | Тег canonical на страницах с фильтрами и пагинацией |
| Скорость загрузки | PageSpeed Score ≥ 80 (мобильные), ≥ 90 (десктоп) |
| Core Web Vitals | LCP < 2.5с, FID < 100мс, CLS < 0.1 |
| HTTPS + HSTS | Обязательно, редирект с HTTP → HTTPS |
| Alt-теги изображений | Обязательны на всех изображениях товаров |

## 13.2 Приоритетные страницы для SEO

| Страница | Целевые запросы |
| --- | --- |
| Тротуарная плитка | "тротуарная плитка Пермь", "купить тротуарную плитку Пермь" |
| Брусчатка | "брусчатка Пермь", "купить брусчатку от производителя" |
| Укладка | "укладка тротуарной плитки Пермь цена", "мощение дорожек Пермь" |
| Калькулятор | "калькулятор тротуарной плитки", "сколько плитки на м²" |
| Доставка | "доставка тротуарной плитки Пермь", "доставка строительных материалов" |
| Главная | "тротуарная плитка от производителя Пермь", "завод тротуарной плитки Пермь" |

# 14. ИНТЕГРАЦИИ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| Система | Интеграция | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Яндекс.Метрика | Цели: заявка, звонок, добавление в корзину, заказ, регистрация, расчёт | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| Google Analytics 4 | E-commerce события: view_item, add_to_cart, purchase | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| Яндекс.Вебмастер | Верификация сайта, отправка Sitemap | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| Пиксель ВКонтакте | Ретаргетинг посетителей в ВК-рекламе | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| Яндекс.Аудитории | Загрузка базы клиентов для look-alike | ВАЖНО |
| Calltouch или Smartis | Коллтрекинг + идентификация посетителей | ВАЖНО |
| ЮKassa или Тинькофф | Онлайн-оплата на сайте | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| СБИС / 1С | Синхронизация остатков, цен, заказов | ВАЖНО |
| AmoCRM или Bitrix24 | Передача заявок из форм в CRM | ВАЖНО |
| WhatsApp Business API | Уведомления клиентам о статусе заказа | ВАЖНО |
| Telegram Bot API | Уведомления менеджерам о новых заявках | ВАЖНО |
| SMS-провайдер | SMS при регистрации, смене статуса заказа (СМСПИЛОТ или аналог) | ВАЖНО |
| Cloudflare | WAF, DDoS, Rate limiting, Bot Management | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| JivoSite или Carrot Quest | Онлайн-чат + ИИ-агент на сайте | ВАЖНО |
| Яндекс.Карты | Карта на странице контактов, точки самовывоза | ОБЯЗАТЕЛЬНО |
| Google Tag Manager | Управление всеми счётчиками и пикселями | ВАЖНО |
| Robokassa / ЮKassa | Резервный платёжный шлюз | ЖЕЛАТЕЛЬНО |

# 15. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| PageSpeed (мобильные) | ≥ 80 баллов |
| PageSpeed (десктоп) | ≥ 90 баллов |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 2.5 секунды |
| FID / INP (интерактивность) | < 100 мс |
| CLS (сдвиг контента) | < 0.1 |
| TTFB (время до первого байта) | < 600 мс |
| Размер страницы каталога | < 2 МБ (без ленивой загрузки изображений) |
| Изображения | WebP формат, ленивая загрузка (lazy load), srcset для разных экранов |
| Кэширование | Redis для динамики, CDN для статики (картинки, CSS, JS) |
| Минификация | CSS, JS, HTML минифицированы в production |
| HTTP/2 | Обязательно на сервере |
| Нагрузочное тестирование | Сайт должен держать 500 одновременных пользователей без деградации |

# 16. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИЁМКА

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| Этап | Состав работ | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектирование | Wireframes всех страниц, UX-прототип, утверждение структуры | 2 недели | Утверждённые макеты |
| 2. Дизайн | UI-дизайн всех страниц в Figma, адаптив (mobile/tablet/desktop) | 3 недели | Дизайн-макеты в Figma |
| 3. Frontend | Вёрстка, адаптив, анимации, калькулятор (JS), ЛК интерфейс | 3 недели | Статичная вёрстка |
| 4. Backend — ядро | Каталог, карточки товаров, фильтры, поиск, цены, корзина, оформление заказа | 4 недели | Рабочий магазин |
| 5. Личный кабинет | Регистрация, авторизация, ЛК со всеми разделами, документы | 2 недели | Рабочий ЛК |
| 6. Защиты | Антибот, антипарсинг, защита контента, Cloudflare, Rate limiting | 1 неделя | Защиты работают |
| 7. Интеграции | Метрика, GA4, ВК пиксель, CRM, мессенджеры, платёжная система, SMS | 2 недели | Все интеграции |
| 8. SEO | Meta-теги, Schema.org, Sitemap, robots.txt, редиректы со старого сайта | 1 неделя | SEO-готовность |
| 9. Наполнение | Перенос товаров, фото, описаний, цен из текущего сайта | 2 недели | Заполненный каталог |
| 10. Тестирование | Функциональное, нагрузочное, кроссбраузерное, мобильное, безопасность | 1 неделя | Протокол тестирования |
| 11. Запуск | Перенос домена, настройка DNS, мониторинг, горячий период поддержки | 3 дня | Сайт в продакшне |

## 16.1 Критерии приёмки

Все страницы из карты сайта (Раздел 3.1) доступны и корректно отображаются

Цены отображаются на всех карточках товаров

Калькулятор выдаёт корректные результаты — проверить 10 тест-кейсов

Личный кабинет: регистрация, вход, заказ, история — работают

Онлайн-оплата: тестовый платёж проходит успешно

PageSpeed ≥ 80 (mobile) — подтверждено скриншотом

CAPTCHA срабатывает при подозрительном поведении

Парсинг-тест: автоматический обход не получает цены (тест скриптом)

Все формы передают заявки в CRM

SMS-уведомления отправляются при смене статуса заказа

Сайт корректно отображается: Chrome, Firefox, Safari, Edge; iPhone, Android

Нет ошибок в консоли браузера на всех страницах

Яндекс.Метрика фиксирует цели (проверить в реальном времени)

Редиректы со старых URL (kamfas.ru/...) настроены — 301

## 16.2 Гарантии и поддержка

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Гарантийный период | Минимум 12 месяцев после запуска |
| Время реакции на критическую ошибку | До 2 часов в рабочее время |
| Исходный код | Передаётся заказчику полностью |
| Документация | Техническая документация + инструкция для администратора |
| Хостинг | Настройка и запуск на хостинге заказчика |
| Обучение | Инструктаж администратора по работе с панелью управления |

# ИТОГОВАЯ СВОДКА ТРЕБОВАНИЙ

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

| Блок | Кол-во требований | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Каталог и карточки товаров | 20+ | КРИТИЧНО |
| Личный кабинет | 25+ | ВЫСОКИЙ |
| Калькулятор плитки | 15+ | ВЫСОКИЙ |
| Корзина и заказ | 15+ | КРИТИЧНО |
| Защита от ботов | 9 | КРИТИЧНО |
| Защита от копирования | 10 | ВЫСОКИЙ |
| Защита от парсинга | 10 | ВЫСОКИЙ |
| Идентификация посетителей | 6 легальных методов | ВЫСОКИЙ |
| Административная панель | 20+ | КРИТИЧНО |
| SEO | 12 | КРИТИЧНО |
| Интеграции | 17 систем | ВЫСОКИЙ |
| Производительность | 12 | ВЫСОКИЙ |

Данное ТЗ является основой для коммерческого предложения от разработчика.
Любые отступления от требований согласовываются письменно с заказчиком.